Перечень мероприятий по улучшению условий труда на 2016г.

Наименование организации: ПАО "УАЗ"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроквыполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***31. Научно-технический центр. Управление главного конструктора.*** |  |  |  |  |  |
| *Испытательный комплекс* |  |  |  |  |  |
| 15118.31.001. Начальник комплекса | Привести параметр шума в соответствии с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня шума  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами | Улучшение параметров световой среды  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.002. Заместитель начальника комплекса | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Группа пассивной безопасности* |  |  |  |  |  |
| 15118.31.003. Руководитель группы | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.004. Инженер по испытаниям 3 категории | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Бюро испытаний кузовов и систем* |  |  |  |  |  |
| 15118.31.005. Начальник бюро | Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами | Улучшение параметров световой среды  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
| 15118.31.006. Ведущий инженер по испытаниям | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.007. Инженер по испытаниям 3 категории | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.008. Инженер по испытаниям 2 категории | Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами | Улучшение параметров световой среды  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.009. Ведущий инженер по испытаниям | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.010. Инженер по испытаниям 2 категории | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Отдел дорожных испытаний автомобилей* |  |  |  |  |  |
| 15118.31.011. Начальник отдела | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Группа испытаний грузовых автомобилей* |  |  |  |  |  |
| 15118.31.012. Ведущий инженер по испытаниям-руководитель группы | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.013. Ведущий инженер по испытаниям | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.014. Делопроизводитель | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
| *Бригада 240* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.015. Водитель-испытатель | Привести параметры напряженности трудового процесса в соответствии с нормативно-правовыми актами. | Снижение напряженности трудового процесса.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
| *Группа испытаний легковых автомобилей* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.016. Ведущий инженер по испытаниям-руководитель группы | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.017. Инженер по испытаниям 2 категории | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Бригада 210* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.018. Водитель-испытатель | Привести параметры напряженности трудового процесса в соответствии с нормативно-правовыми актами. | Снижение напряженности трудового процесса.  | 2016г. |  |  |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Группа испытаний специальных автомобилей* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.019. Ведущий инженер по испытаниям-руководитель группы | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.020. Ведущий инженер по испытаниям | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.021. Инженер по испытаниям 3 категории | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Бригада 220* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.022. Водитель-испытатель | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Привести параметры напряженности трудового процесса в соответствии с нормативно-правовыми актами. | Снижение напряженности трудового процесса.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Отдел испытаний и доводки агрегатов шасси* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.023. Начальник отдела | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Группа вибродинамических испытаний и проектирования стендов* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.024. Ведущий инженер по испытаниям-руководитель группы | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.025. Ведущий инженер по испытаниям | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.026. Инженер по испытаниям | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.027. Инженер по испытаниям 3 категории | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Бригада 310* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.028. Слесарь по ремонту автомобилей | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.029. Слесарь по ремонту автомобилей | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.030. Слесарь по ремонту автомобилей | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Группа испытаний несущих систем, трансмиссии и механизмов управления* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.031. Ведущий инженер по испытаниям-руководитель группы | Привести параметр шума в соответствии с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.032. Ведущий инженер по испытаниям | Привести параметр шума в соответствии с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.033. Инженер по испытаниям | Привести параметр шума в соответствии с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.034. Инженер по испытаниям 2 категории | Привести параметр шума в соответствии с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.035. Инженер по испытаниям 2 категории | Привести параметр шума в соответствии с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.036. Инженер по испытаниям 3 категории | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести параметр шума в соответствии с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.037. Инженер по испытаниям 3 категории | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Отдел испытаний и доводки систем двигателей, электрооборудования и электроники* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.038. Начальник отдела | Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами | Улучшение параметров световой среды  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Группа испытаний и доводки систем двигателей* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.039. Ведущий инженер по испытаниям-руководитель группы | Привести освещенность на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами | Улучшение параметров световой среды  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.040. Ведущий инженер по испытаниям | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.041. Ведущий инженер по испытаниям | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.042. Ведущий инженер по испытаниям | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.043. Инженер по испытаниям 2 категории | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.044. Инженер по испытаниям 3 категории | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Бригада 320* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.045. Слесарь по ремонту автомобилей | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.046. Водитель-испытатель | Привести параметры напряженности трудового процесса в соответствии с нормативно-правовыми актами. | Снижение напряженности трудового процесса.  | 2016г. |  |  |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Группа электронных измерений и акустических исследований* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.047. Ведущий инженер по испытаниям-руководитель группы | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.048. Ведущий инженер по испытаниям | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.049. Инженер по испытаниям 1 категории | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Бригада 260* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.050. Слесарь по ремонту автомобилей | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести параметры воздуха рабочей зоны в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.051. Водитель-испытатель | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Привести параметры напряженности трудового процесса в соответствии с нормативно-правовыми актами. | Снижение напряженности трудового процесса.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Группа электрооборудования и ГСМ* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.052. Ведущий инженер по испытаниям-руководитель группы | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.053. Ведущий инженер по испытаниям | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.054. Ведущий инженер по испытаниям | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.055. Инженер по испытаниям 1 категории | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.056. Инженер по испытаниям 2 категории | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.057. Техник | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
| *Бригада 330* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.058. Аккумуляторщик | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.059. Слесарь по ремонту автомобилей | Привести параметры шума в соответствии с государственными нормативными актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. |  |  |
| *Технический отдел* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.060. Начальник отдела | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Группа обеспечения испытаний* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.061. Ведущий инженер-руководитель группы | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.062. Техник | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
| 15118.31.064. Механик | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.065. Инженер | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Ремонтная служба* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.066. Механик-энергетик | Привести параметры шума на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Бригада 710* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.067. Слесарь-ремонтник | Привести параметры шума на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами. | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Бригада 720* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.068. Слесарь-сантехник | Привести параметры шума на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.069. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Привести параметры шума на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу СИЗ в соответствии с условиями производственного процесса | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Участок ТО и ремонта* |  |  | 2016г. |  |  |
| *Бригада 250* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.070. Слесарь по ремонту автомобилей | Привести параметры шума на рабочем месте в соответствии с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня шума  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
|  | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения. | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
| 15118.31.071. Водитель-испытатель | Привести значения параметров общей вибрации в соответствие с нормативно-правовыми актами | Снижение уровня воздействия вибрации.  | 2016г. |  |  |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Кладовая* |  |  | 2016г. |  |  |
| *Бригада 730* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.072. Кладовщик | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| *Группа материально-технического снабжения* |  |  | 2016г. |  |  |
| 15118.31.073. Ведущий инженер-руководитель группы | Привести освещенность на рабочем месте в соответствие с нормативно-правовыми актами | Улучшение качества освещения.  | 2016г. | Дирекция по закупкам, СГИ | Выполнено.Установлен дополнительный светильник |
|  | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.074. Диспетчер | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |
| 15118.31.075. Диспетчер | Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ | Обеспечение СИЗ  | 2016г. | Дирекция по закупкам | В работе |



